**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión TI OAXACA | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Arturo Mondragón | | |
| **Fecha** | 08 oct 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 11:00 horas | **Final** | 12:00 horas |

1. **Objetivo**

TI OAXACA

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Iván | Ruiz | Secretaría de Finanzas | Enlace TI |  |
|  | Miguel | Girón | Secretaría de Finanzas | Enlace TI |  |
|  | Arturo | Mondragón | Nidum | Gerente de Proyecto |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de proyecto y documentación |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |

**Nota:** No hay evidencias obtenidas durante la sesión.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | Arturo Mondragón inició la sesión mencionando que el objetivo de la misma es Revisar dos puntos importantes. - 1. Diagrama Entidad Relación y 2. Se entregará información desactualizada del Diagrama de Arquitectura o Diseño Técnico. |
|  | Miguel Girón menciona que se entregará la información del Diagrama de Arquitectura, el diagrama no lo autorizaron para generar. Y se enviará la circular de recomendaciones de Ciberseguridad. |
|  | Miguel Girón comenta que tienen un ambiente previo a producción de donde se generará una copia que es del mes de noviembre del año 202, ya soló se le pedirá el visto bueno al subsecretario para poder entregar el backup y una vez autorizado se podrá entregar el Diagrama Entidad Relación. |
|  | Miguel Girón comenta que la mayor parte de peticiones que tiene SIOX son por webservices. |
|  | Arturo Mondragón pregunta que quién nos va autorizar la arquitectura , el back y los artefactos que vayamos generando; Iván Ruiz comenta que el modelo de arquitectura lo veamos con Miguel Girón. |
|  | Arturo Mondragón comentó que iniciaremos con el motor de base de Datos de SQL Server Versión 2014 |
|  | Iván Ruiz comenta que se está trabajando un módulo o subsistema del SIOX qué es de Auditoría de Impuestos estatales, el cual ocupa del SIOX la cartera de procedimientos morosos y se está empezando hacer la parte del desarrollo del sistema., replicaran del sistema Federal para hacerlo estatal y como va ir relacionado con el nuevo SIOX, Por ello necesitamos hacer una reunión más técnica para ver temas de Arquitectura y BD. |
|  | Arturo Mondragón informo que les hará llegar el documento de arquitectura para que lo validen, autoricen y firmen, para empezar a trabajar sobre ese modelo. Iván comenta que la validación operativa la realizará Miguel Girón y la Autorización será con Moisés Juárez. |
|  | Octavio Jiménez, muestra la plantilla de casos de uso, Iván comenta que todo este tipo de plantillas y documentos se verían con Belén. Se acordó en mandar todas las plantillas a iván para que él los haga llegar para la validación. |
|  | Iván solicita quitar los logos para que se envíe sólo la plantilla sin encabezados. Y confirma que la entrega en este momento es de manera económica. |
|  | Darío Acosta comenta que requerimos acceso a las tablas, Iván contesta que para eso, tecnología necesita un tiquet o solicitud técnica y la tiene que elaborar la contadora Lorena y Tere ya que ella hace la solicitud técnica para formalizar el requerimiento. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Se enviará Documento de Arquitectura | Arturo Mondragón | 08-oct-2024 | 08-oct-2024 |
|  | Se enviarán de manera económica las plantillas para su revisión. | Arturo Mondragón | 08-oct-2024 | 09-oct-2024 |
|  | Entrega del ambiente previo al de producción | Ivan ruiz | 08-oct-2024 | Pendiente |