**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión Inicio Sprint 2 | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Arturo Mondragón | | |
| **Fecha** | 30 septiembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 15:30 horas | **Final** | 16:00 horas |

1. **Objetivo**

Dar a conocer el inicio del sprint 2 correspondiente al proyecto SIOX.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Lorena | Rojas Rivera | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Coordinación de Ingresos |  |
|  | Elizabeth Adriana | Gómez García | Secretaría de Finanzas | Jefa del Departamento de Control de Ingresos |  |
|  | Eulalia Teresa | Pacheco Luz | Secretaría de Finanzas | Apoyo en la Coordinación Técnica de Ingresos |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de Proyecto y Documentación |  |
|  | Marisa | Isla | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias | Nidum | Analista |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento Memoria Fotográfica Sesión SIOX- Inicio Sprint 2 -30Sept2024.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | El Ing. Darío Acosta inicio la sesión mencionando que el objetivo de la sesión es explicar lo que sucederá en el sprint2, así como el acordar quién atendería por parte del Departamento de Control de Ingresos y determinar las fechas para realizar la entrega de la documentación que se entregará. |
|  | La Lic. Miledi Arias presentó a la Lic. Marisa Isla como nueva integrante del equipo de análisis. |
|  | La Lic. Miledi Arias presentó la orden del día que se estarían tratando en la sesión (*Ver Imagen 3*). |
|  | La Lic. Miledi Arias mencionó el alcance (submódulos y funcionalidades) que se estaría revisando en el Sprint 2, el cual tendrá una duración de dos semanas, (*Ver Imagen 4*). |
|  | La Lic. Lorena Rojas comentó que todas las funcionalidades que están dentro del alcance del Sprint 2 se estarían revisando con la Lic. Elizabeth Gómez, a partir del miércoles 2 de octubre de 14:00 a 15:00 hrs., añadió que por temas de cierre de la contabilidad, propuso iniciar con la Lic. Patricia Vázquez con quién se revisaría el proceso de Impuestos Estatales (registro de contribuyentes, avisos, declaraciones), en un horario de 13:00 a 15:00 hrs. |
|  | La Lic. Miledi Arias presentó los avances del Sprint 1 (*Ver imagen 5*). |
|  | La Lic. Miledi Arias explicó los avances del análisis con base al BID, presento un archivo en Excel donde se tiene identificado de manera general los procesos, funciones, organigramas, mejoras, requisitos, los cuales se irán tratando conforme se vaya avanzando en cada sprint (*Ver Imágenes 6, 7*). |
|  | La Lic. Miledi Arias explicó el documento Matriz de Trazabilidad (Ver Imagen 8), el Ing. Darío Acosta comentó que el propósito es tener un rastro bidireccional, que indique cuantos requerimientos se están cumpliendo y en que parte del sistema se encuentra dicho requerimiento. |
|  | La Lic. Miledi Arias explicó que se está desarrollando un documento donde se enlistan los componentes que se han identificado con base a las pantallas del sistema actual. |
|  | La Lic. Lorena Rojas, comentó que con base a la forma en cómo se está trabajando, no tiene la satisfacción, ya que siente que no se ve a fondo lo que se está solicitando, se está acostumbrado a interactuar más o tener a las personas de manera física. El Ing. Darío Acosta comentó que revisaría el tema con el Ing. Arturo Mondragón y el Ing. Iván. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Agendar sesión para la semana del 02 al 04 de Octubre de 13:00 a 15:00 hrs, para revisar el proceso de Impuestos Estatales. | Patricia Vázquez, Darío Acosta | 02 Octubre 2024 | Pendiente |
|  | Compartir el Documento de Requerimientos, correspondiente a las funcionalidades del Sprint1 | Darío Acosta | 02 Octubre 2024 | Pendiente |