## Slide 1: Acta de Inicio de Proyecto Presentación Kick Off
Servicios profesionales especializados para el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión recaudatoria y el seguimiento de la política fiscal estatal, Fase 1
SIOX

## Slide 2: Secuencia de Análisis
Contexto y Propósito
Areas y roles involucrados
Proceso
  Inicio – primer paso
  Fin – último paso
  Pasos intermedos
  Interelaciones y PreReqs
Evento
  Detonante, para que inicie el proceso
Insumos
  Entradas
  Proveedores de entradas
Resultados
  Salidas
  Clientes, quién recibe la salida
Reglas y Políticas
  Condiciones
  Plazos
  Restricciones
  Métricas
Mapa as-is / to-be
Requerimientos
Casos de uso

## Slide 3: Alcance
Motor de Armonización Contable
Motor de Generación de Líneas de Captura
Módulo de Conciliación Bancaria Manual y Automatica
Módulo de Facturación Electrónica
Módulo de Caja y Caja Offline
Integración de Servicios Web
Devoluciones
Gestionar Indicadores Fiscales
Padrón de Impuestos Estatales y Federales
Declaración de Impuestos
Herramientas de Administración Vehicular
Verificación Vehicular
Impuesto Vehicular

## Slide 4: Alcance
Constancias de No Adeudo Fiscal Estatal
Reportería
Control de Obligaciones
Control de Usuarios
Manejo de Formas Valoradas
Tablero de Metas
Gestor de Plantillas

## Slide 5: Organigrama de Proyecto
Ejecutivo
Arturo Mondragón
Director
Proyecto
Octavio Jiménez
Líder
Técnico
Darío Acosta
Arquitecto
Juan Carlos Salgado
Desarrollo
Sub Secretario Ingresos
Heyner Ramírez Ramírez
Director
Estefanía González Ramos
Desarrollo
Director
Grimaldo Santiago López
Analísta
Analista
Documentación
Pruebas
Coordinación Técnica Ingresos
Lorena Rojas
Coordinadores
Elizabeth Gómez
Depto. Control de Ingresos
Departamentos
Director General de Tecnologías
Dirección
Dirección
Coordinadores
Coordinadores
Enlaces
Enlaces

## Slide 6: Ciclo de Análisis del SIOX
Inventario
Funciones
Planificar
Sesionar
Flujo
Insumos
Resultados
Reglas
Pantallas
Integrar
Función
Análisis
Documentación
Revisión
Validación
Requerimientos
Integrar
Producto
Presentación
PreReq
Backlog Producto
Backlog SPRINT
Agenda
PreReq
PreReq
Requerimientos

## Slide 7: Visión del Proyecto
Operación de
Sistemas y
Tecnología de Información
Operación
Gestión
Toma de Decisiones
Política de
Recaudación
Población

## Slide 8: Calendario General

## Slide 9: Organigrama de Proyecto
Ejecutivo
Arturo Mondragón
Director
Proyecto
Octavio Jiménez
Líder
Técnico
Darío Acosta
Arquitecto
Juan Carlos Salgado
Desarrollo 2
Desarrollo 2
DevOps
Analísta
Angélica Hernández
Documentación
Marco Rodríguez
Sub Secretario Ingresos
Heyner Ramírez Ramírez
Director
Estefanía González Ramos
Usuario Clave Operativo
Analista
Ana Laura Ortega
Análisis Contabilidad
Marco Valencia
Documentación
Marco Rodríguez
Desarrollador
xxxxxx
Analista
Giovanni Morales
Director
Grimaldo Santiago López
Analista
Jiovanni XXXX

## Slide 10: @nidumtech.mx